岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：新建建筑垃圾消纳场

项目单位：岳阳县城市管理和综合执法局

主管部门：岳阳县人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月23日

| 一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 王煌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13874050232 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 荣家湾镇欣荣村 |  |  |  |  | 邮编 |  | 414100 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年12月-2021年4月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 500 | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  | 500 | 县财政 |  |  |  | 县财政 |  |  |  | 县财政 |  |
| 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 工程款 |  |  | 127.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批服务费 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购 |  |  | 44.01万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地租用补偿 |  |  | 83.84万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1.完成项目租用土地补偿（荣家湾镇负责） 2.完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套 3.完成装载机、生产工具、办公用品等采购 4.完善部门审批手续 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 荣家湾镇已完成项目租用土地补偿 2.设施配套工程已完成，通过验收 3.设施设备采购已完成 4.部门审批手续完善 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 消纳各类建筑垃圾 |  |  | 9.5万方 |  | 正常有序消纳 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 完成进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套 |  |  | 4月份前 |  | 已通过验收 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 投入运行 |  |  | 4月份前 |  | 4月份已 投入运行 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 万元 |  |  |  |  | 已支出 万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无收费经济效益 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 解决城区建筑垃圾无处消纳问题 |  |  | 常期坚持 |  | 场所满足城区建筑垃圾消纳需求 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 解决城区建筑垃圾偷倒乱倒问题 |  |  | 常期坚持 |  | 城区建筑垃圾偷倒乱倒问题得到有效解决 |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 建筑垃圾消纳管理 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 职称/职务 |  | 单位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 县城区建筑垃圾消纳场占地38 亩，填埋总库容 91914.5 立方，主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套，主要采购内容为装载机、生产工具、办公用品等。主要消纳内容为县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物，目前项目建设和采购均已完成，通过验收和财政结算审计。于2021年4月9日正式建成运行，由我局下属单位城市管理环境执法大队负责运营管理。 （夺）项目资金使用及管理情况 建立健全项目资金使用管理制度，不得进行任何形式的截留、挤占和挪用，确保开支合理，专款专用。建筑垃圾消纳场预算安排资金 万元，其中工程费用 万元、审批服务费200万元、设备设购45.3万元、土地租用补偿83.84万元。实际支出资金 万元，其中，工程费用127.8万元、审批服务费 万元、设备设购44.01万元、土地租用补偿83.84万元，资金支出实现率103.5%。 （三）项目组织实施情况 建筑垃圾消纳场项目于2021年 月 日采取 形式招标， 月 日通过验收， 月 日县财政局正式下达财政结算审批批复。 消纳场主要建设内容为进场道路、挡土墙、排水沟、洗车平台、板房、路灯等设施配套，装载机、生产工具、办公用品等采购等。项目建设前期，依法依规在发改局、住建局、自然资源局、林业局、水利局办理了相关审批手续，并进行了规划设计、测量、预算、可研，编制了森林植物恢复、水土保持、复垦方案。项目建设过程中，岳阳宏远监理公司全程监理，监督工程进展和质量，目前已全部完成，通过验收和财政结算审计。 消纳场主要消纳内容为：县城区建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物，项目设计容量为9.5万方，目前已消纳约5万方。通过严格管控，场内无大型弃土、工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾进场消纳。 （四）综合评价情况及评价结论 工程质量可靠，项目资金使用规范合理。 （五）项目主要绩效情况分析 严格项目成本控制，严格签证监证制度，项目成本控制到位。在工程进度和质量上严格把关，2021年4月份项目投入使用，未影响县城区建筑垃圾正常消纳，工程质量通过竣工验收。项目投入使用后，后续配备生产具，安排专人加强消纳管理，彻底解决了过去建筑垃圾无处消纳的问题，服务对象满意度100%。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.项目建设过程中，本地村民以各种理由阻碍工程建设的情况偶有发生。建议县级进一步加大打击力度。 2.项目投入使用后，后续运营管理经费相对不足，特别是涉及消纳场整改覆盖资金不足，在环保督察上有一定隐患。建筑县财政适当安排场内土方覆盖整改经费。 （七）附件 2.